Phần A:

- Độ dài Sprint 2 tuần : đảm bảo sự cân bằng giữa thời gian đủ để Development Team hoàn thành các tính năng trọn vẹn (như tích điểm, đổi điểm) và tần suất nhận phản hồi nhanh chóng từ Marketing, Kế toán sau mỗi 2 tuần mà không tạo áp lực chuyển giao quá tải như Sprint 1 tuần.

| - Vai trò Scrum | Thành viên / Đại diện | Trách nhiệm chính trong dự án Loyalty |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Đại diện Khối Kinh doanh / Marketing | Quản lý và ưu tiên Product Backlog; làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ Marketing & Kế toán; nghiệm thu Increment cuối mỗi Sprint. |
| Scrum Master (SM) | Bạn (Kiêm BA) | Luân chuyển quy trình Scrum, loại bỏ rào cản cho đội; thúc đẩy sự cộng tác giữa Marketing - Kế toán - Dev Team; đảm bảo đội tuân thủ quy trình agile. |
| Development Team | Đội Hoa (Dev, Tester, UI/UX) | Tự tổ chức, ước lượng dung lượng công việc, thiết kế, lập trình và kiểm thử để chuyển giao Increment đạt tiêu chuẩn Definition of Done (DoD). |

- Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review (Cuối mỗi Sprint 2 tuần).

Thể hiện trụ cột: Thanh tra (Inspection) & Thích nghi (Adaptation).

Thanh tra: Các bên liên quan (Marketing, Kế toán) trực tiếp trải nghiệm Increment thực tế để kiểm tra tính chính xác của thuật toán tích/đổi điểm và tính minh bạch của nhật ký giao dịch.

Thích nghi: Dựa trên phản hồi thực tế tại buổi Review, PO cập nhật và điều chỉnh ưu tiên trong Product Backlog ngay lập tức cho Sprint tiếp theo.

Phần B:

Hạng mục được xếp loại dựa trên 3 tiêu chí:

- Giá trị vận hành lõi (Core Business Value): Phải hoạt động mới chạy được chương trình Loyalty cơ bản.

- Tính pháp lý & Minh bạch tài chính (Compliance & Accounting): Đảm bảo ghi nhận chính xác cho Kế toán, chống gian lận.

- Mức độ phụ thuộc kỹ thuật (Technical Dependency): Các tính năng nền tảng phải làm trước.

| STT | Tên hạng mục (Item) | Mô tả tóm tắt | Tiêu chí đánh giá | Phân loại MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Tích điểm tự động sau khi hoàn thành đơn | Tích 1 điểm cho mỗi 10.000đ giá trị đơn thành công. | Luồng nghiệp vụ chính, tính năng sinh ra điểm cho hệ thống. | Must have |
| PB-02 | Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn | Tự động trừ lại số điểm đã tích nếu đơn phát sinh hủy/hoàn. | Minh bạch tài chính, tránh thất thoát cho Kế toán. | Must have |
| PB-03 | Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán | Cho phép quy đổi 100 điểm = 20.000đ khi checkout. | Giá trị trực tiếp giữ chân khách hàng (Marketing). | Must have |
| PB-04 | Tra cứu lịch sử tích / đổi / hết hạn điểm | Hiển thị danh sách giao dịch điểm chi tiết cho người dùng. | Giải quyết yêu cầu minh bạch trải nghiệm người dùng (UX). | Should have |
| PB-05 | Quản lý và tự động trừ điểm hết hạn (12 tháng) | Hệ thống tự động quét và trừ điểm đã quá hạn 12 tháng. | Nghiệp vụ tài chính, tuy nhiên điểm mới tích chưa hết hạn ngay ở Sprint 1. | Should have |
| PB-06 | Thông báo điểm sắp hết hạn qua App Push/SMS | Gửi thông báo nhắc khách hàng dùng điểm trước khi hết hạn. | Tăng trải nghiệm người dùng, nhưng chưa bắt buộc ở giai đoạn đầu. | Could have |
| PB-07 | Áp dụng quy tắc ưu tiên (Không cộng dồn) | Hệ thống kiểm tra điều kiện không cho chồng mã ưu đãi. | Tránh xung đột khuyến mãi, có thể xử lý thủ công/chặn cơ bản trước. | Could have |

PB-01 (Must have): Tích điểm tự động sau khi hoàn thành đơn.

PB-02 (Must have): Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn.

PB-03 (Must have): Đổi điểm lấy mã giảm giá khi thanh toán.

PB-04 (Should have - 1): Tra cứu lịch sử tích / đổi / hết hạn điểm.

PB-05 (Should have - 2): Quản lý và tự động trừ điểm hết hạn

Phần C:

- PB-02 — Thu hồi điểm khi đơn bị hủy/hoàn

- Code & Review: Toàn bộ mã nguồn đã được merge vào nhánh main và vượt qua vòng Peer Review bởi tối thiểu 1 Senior Developer (không có cảnh báo Security/Quality mức High trở lên).

- Testing: 100% các kịch bản Acceptance Criteria (bao gồm luồng chính và luồng ngoại lệ) đã được Tester kiểm thử thành công trên môi trường Staging/UAT và không còn bug mức Critical/High.

- Minh bạch Kế toán (Audit Trail Log): Mọi giao dịch thay đổi biến động điểm (tích, đổi, thu hồi) bắt buộc phải tạo log lưu vết vào cơ sở dữ liệu với đầy đủ thông tin: User_ID, Transaction_ID, Amount, Timestamp, Reason.

- Tài liệu & Nghiệm thu: Tài liệu API/Quy tắc nghiệp vụ được cập nhật trên Confluence và được Product Owner ký xác nhận nghiệm thu.

Phần D:

-Khi Marketing yêu cầu đổi tỷ lệ quy đổi điểm (từ 100 điểm = 20.000đ sang 100 điểm = 25.000đ) ngay lập tức:

- Bảo vệ Sprint Backlog: Với vai trò Scrum Master, bạn tái khẳng định nguyên tắc Scrum: Sprint đang chạy không bị can thiệp làm thay đổi mục tiêu Sprint (Sprint Goal), ngoại trừ trường hợp cực đoan do PO hủy Sprint.

- Phân tích tác động nhanh (BA Role):

Tỷ lệ đổi điểm là một tham số cấu hình (Configuration Parameter). Nếu đội phát triển thiết kế hệ thống tốt ngay từ đầu (hardcode vs dynamic config), việc đổi tỷ lệ chỉ là thay đổi giá trị cấu hình POINT_TO_VND_RATE.

- Đưa yêu cầu vào quy trình tiếp nhận:

PO tiếp nhận yêu cầu từ Marketing và đưa hạng mục này vào Product Backlog.

Nếu việc thay đổi chỉ là chỉnh sửa cấu hình (Config) không tốn thêm tốn nguồn lực lập trình: Dev Team có thể thực hiện cập nhật ngay tại cấu hình môi trường/database mà không làm chệch hướng công việc của Sprint.

Nếu việc thay đổi đòi hỏi viết lại logic phức tạp: PO sẽ ưu tiên tính năng này lên đầu Product Backlog để đưa vào Sprint 2 (chỉ cách đó tối đa vài ngày).

2. Tác động và các cập nhật cần thiết

Product Backlog (Phần B):

Cập nhật mô tả nghiệp vụ của hạng mục PB-03 (Đổi điểm lấy mã giảm giá) từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ.

Không làm thay đổi thứ tự ưu tiên MoSCoW (vẫn giữ là Must have).

Acceptance Criteria (Phần C):

Cập nhật lại toàn bộ các con số định lượng trong kịch bản AC liên quan đến đổi điểm

Definition of Done (Phần C):

Không thay đổi. DoD là bộ tiêu chuẩn chất lượng chung cho các sản phẩm đầu ra của Sprint, do đó thay đổi về mặt tham số/nghiệp vụ đơn thuần không ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn về Code, Test, Log hay Nghiệm thu đã ban hành.